## Slide 1: 캡스톤디자인2 계획 발표
팀장 : 박진수 (20182650)
팀원 : 구윤지 (20182640) , 송제훈 (20217136)

## Slide 2: 목차
1학기 계획 진척 사항
  스케줄 화면
  캘린더 화면
  회고 화면
  AI 챗봇 기능
1학기 대비 2학기 개선/추가 사항
  각 화면별 추가/개선 사항 및 챗봇 기능

## Slide 3: 1학기 계획 진척 사항
스케줄 화면
  이벤트 등록/수정/삭제 기능 구현 완료
  완료 이벤트 등록/수정/삭제 기능 구현 완료
  카테고리 설정에 따른 텍스트 색 구별 추가 완료

## Slide 4: 스케줄 화면 시연

## Slide 5: 1학기 계획 진척 사항
캘린더 화면
  일별 이벤트 캘린더에서 조회 구현 완료
  캘린더 화면에서 클릭한 일자의 이벤트 목록 조회와 등록/수정/삭제 구현 완료
  이벤트별 카테고리 색에 따른 텍스트 배경 색 반영 완료

## Slide 6: 캘린더 화면 시연

## Slide 7: 1학기 계획 진척 사항
회고 관리 화면
  회고 등록/수정/삭제 구현 완료
  회고 AI 요약 미구현(API키가 없어서 확인 필요)

## Slide 8: 회고 관리 화면 시연

## Slide 9: 1학기 대비 2학기 개선/추가 사항
캘린더 화면
  AI 일정 제안
로그인 기능
  회원가입 및 로그인
AI 회고 요약 기능
알림 설정
  알림 설정한 이벤트에 대해 push알림
  개별 이벤트에 대해 지정된 시간이 지난 후 완료처리를 안 한 경우 알림
UI 개선
  글자 크기, 글자체 등 통일
  로그인 기능, AI 회고 요약 등의 기능 개선으로 변경/추가 되는 UI의 직관도를 높임

## Slide 10: 감사합니다
Q&A